|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  **海原县南堡小流域水土流失综合治理项目绩效考核自评表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 海原县南堡小流域水土流失综合治理项目 | | | **填报人姓名及电话** | 南煜平 137\*\*\*\*5607 | | |
| **主管部门** | | 海原县财政局 | | | **实施单位** | 海原县水务局 | | |
| **资金 情况 （万元）** | **类别** | | **预算安排** | **实际执行** | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 年度金额： | | **499.00** | 461.00 | | 10 | 92% | 9 |
| 其中：中央衔接资金 | | 249.00 | 211.00 | |  | 85% |  |
| 自治区衔接资金 | | - |  | |  |  |  |
| 专项资金 | | - |  | |  |  |  |
| 市县配套资金 | | 250.00 | 250.00 | |  | 100% |  |
| 其他资金 | | - |  | |  |  |  |
| **年度 总体 目标** | **年初设定目标** | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 新增水土流失治理面积15.82平方公里。新建水平梯田为3436亩，配套生产道路5.64公里，排水边沟1.92公里，过路涵管18座。荒沟造林213亩。封禁治理规模为1338.87公顷，设公示牌1座，标志牌3块。 | | | | 新修及改造水平梯田217.06公顷，土壤改良面积192.67公顷。平整沟坝地12.03公顷。土壤改良面积10.67公顷。新修生产道路长5.64公里，道路排水沟1.92公里，维修道路排水沟0.5公里，配套路涵18座。加固生产坝15座，新建溢洪口15座。 | | | |
| **绩 效 指 标** | **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **分值** | **目标值** | **完成值** | **得分** | **偏差原因 及改进措施** |
| 产出 指标（50分） | 数量指标（15分） | 水平梯田（公顷) | 15 | ≥134.07 | 134.07 | 15 |  |
| 质量指标（15分） | 工程验收合格率% | 15 | =100 | 100 | 15 |  |
| 时效指标（10分） | 施工工期（月） | 10 | ≤10 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 投资总额（万元） | 10 | ≤499 | 461 | 9 |  |
| 效益 指标（40分） | 经济效益指标（7分） | 新增产值（万元） | 7 | ≥103.2 | 103.2 | 7 |  |
| 社会效益指标（7分） | 改善项目区农业生产条件（公顷） | 7 | ≥134.07 | 134.07 | 7 |  |
| 生态效益指标（6分） | 新增保土能力（万吨） | 6 | ≥2.14 | 2.14 | 6 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 新增高标准农田（亩） | 10 | ≥134.07 | 134.07 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95 | ≥95 | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | **98** |  |