|  |
| --- |
| 附件**海原县武塬小流域水土流失综合治理项目绩效考核自评表** |
| （2023年度） |
| **项目名称** | 海原县武塬小流域水土流失综合治理项目（武塬片区） | **填报人姓名及电话** | 南煜平 137\*\*\*\*5607 |
| **主管部门** | 海原县财政局 | **实施单位** | 海原县水务局 |
| **资金情况（万元）** | **类别** | **预算安排** | **实际执行** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 年度金额： |  **438.00**  |  358.00  | 10 | 82% | 8 |
| 其中：中央衔接资金 |  219.00  |  166.00  |  | 76% |  |
| 　　 自治区衔接资金 |  |  |  |  |  |
| 专项资金 |  |  |  |  |  |
| 市县配套资金 |  219.00  |  219.00  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  **年度目标完成情况**  |
| 新增水土流失治理面积15.24平方公里。新修梯田建设面积3497.1亩，沟坝地平整面积104亩，新建生产坝4座，生产坝维修改造16座。新修梯田土壤改良2971亩。生产道路总长7.15公里。人饮管道维修工程维修管道共计0.3公里。荒坡造林312亩，封育治理1263.26公顷，设标志牌3块。 | 新修水平梯田面积233.14公顷，配套机深耕和增施有机肥面积198.17公顷。新修生产道路7.15公里。洪漫地改造6.98公顷，新建生产坝4座，维修生产坝16座。恢复人饮管道0.3公里。荒坡造林面积20.85公顷。封育治理面积1263.26公顷，配套标示牌3块。 |
| **绩效指标** | **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **分值** | **目标值** | **完成值** | **得分** | **偏差原因 及改进措施** |
| 产出 指标（50分） | 数量指标（15分） | 水平梯田（公顷) | 15 | ≥233.14 | 233.14 | 15 |  |
| 质量指标（15分） | 工程验收合格率% | 15 | =100 | 100 | 15 |  |
| 时效指标（10分） | 施工工期（月） | 10 | ≤10 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 投资总额（万元） | 10 | ≤438 | 358 | 8 |  |
| 效益 指标（40分） | 经济效益指标（7分） | 新增产值（万元） | 7 | ≥120.37 | 120.37 | 7 |  |
| 社会效益指标（7分） | 改善项目区农业生产条件（公顷） | 7 | ≥233.14 | 233.14 | 7 |  |
| 生态效益指标（6分） | 新增保土能力（万吨） | 6 | ≥3.34 | 3.34 | 6 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 新增高标准农田（亩） | 10 | ≥233.14 | 233.14 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95 | ≥95 | 10 |  |
| **总分** | **100** |  | **96** |  |